2023年度智慧规划资源系统建设专项资金

绩效自评价报告

南京市规划和自然资源局

2024年6月

目  录

一、项目概况	1

（一）项目背景	1

（二）项目内容	2

（三）项目资金情况	2

（四）绩效目标	3

二、评价结论	4

（一）组织管理情况	4

（二）项目产出情况	11

（三）绩效评价结论	17

（四）评分结果	17

三、项目成效	17

四、存在问题及原因分析	22

五、有关建议	22

六、评价工作开展情况及其他需说明的情况	24

（一）评价目的	24

（二）评价原则	24

（三）绩效目标设置情况	24

（四）评价依据	25

（五）评价组织实施	26

附件：1.指标体系得分情况	27

2023年度南京市规划和自然资源局智慧规划资源系统建设专项资金绩效评价报告

为提高财政支出的科学性和合理性，规范项目资金的使用管理，充分发挥财政资金作用，提高财政资金使用效益和效率。构建预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用的全过程预算绩效管理机制，依据《中共江苏省委江苏省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》、《中共南京市委办公厅、南京市人民政府办公厅关于印发<南京市市级预算绩效管理办法>的通知》的文件精神，依据制定的绩效评价指标体系，以及项目承建单位提供的相关评价资料，按照制订的评价标准体系，对2023年度智慧规划资源系统建设专项资金绩效进行了综合评价，现将评价情况及结果报告如下：

# 一、项目概况

## （一）项目基本情况

## 1.项目背景

## 2023年是我局信息化“十四五”建设规划承上启下的关键发展之年，按照部、省、市有关要求及“十四五”规划的建设目标，锚定“国内领先，世界一流”的信息化建设目标，紧紧围绕我局职能和发展定位，充分运用新一代信息技术，按照“节约集约、资源共享、创新引领、安全可控”的思路，立足智慧规划资源系统建设前期工作基础，通过完善、优化和创新，着力提升规划资源网络基础设施服务能力和安全保障能力，进一步完善“一张图”和“一平台”，全面拓展调查监测评价、政务服务、监管决策三大应用体系建设，加快数据在政务服务、民生保障、政府治理、公共支撑等领域的创新应用，进一步提升我市规划和自然资源治理体系和治理能力现代化水平。

## 2.项目内容

## 一是按计划继续开展并完成“智慧规划资源”前期已实施项目的建设任务，包括智慧规划资源2021建设项目（无纸化报建及审查系统建设、规划和自然资源数据治理2021等7个子项目）和智慧规划资源2022建设项目（智慧规划资源2022“一张网”优化完善与慧眼守土二期基础设施完善、2022年度南京市国土空间基础信息平台项目、南京市生态修复监测监管系统与生态修复系统数据治理等24个子项目）有关建设内容。

## 二是启动“智慧规划资源2023建设项目”的开展实施，包括“一张网”存量设施设备升级完善及网络迁移与网络安全建设、批而未供数据治理、自然资源监测子系统升级完善、城市更新子系统建设、“互联网+”一体化政务服务子系统升级（2023）等30个子项目。

## （二）项目资金情况

1.年度预算情况

2023年度智慧规划资源系统建设专项资金预算总计5071万元，包括2021年结转“智慧规划资源2021建设项目”合同尾款1067万元，2022年“智慧规划资源2022建设项目”延续合同款1844万， 2023年“智慧规划资源2023建设项目”新增项目首付款2160万元。

2.年度预算执行情况

2023年度智慧规划资源系统建设专项资金决算支出3390.74万元，含2021年结转“智慧规划资源2021”合同尾款1042.21万元，2022年“智慧规划资源2022”延续合同款 1832.82万，2023年“智慧规划资源2023”新增项目首付款支付515.72万元，实际预算执行率66.87%。

## （三）绩效目标

# 1.按计划完成智慧规划资源2021建设项目结转的所有子项目建设和验收，包括无纸化报建及审查系统建设、规划和自然资源数据治理2021等7个子项目。

# 2.按计划完成智慧规划资源2022建设项目各子项目建设和验收，包括：智慧规划资源2022“一张网”优化完善与慧眼守土二期基础设施完善、2022年度南京市国土空间基础信息平台项目、南京市生态修复监测监管系统与生态修复系统数据治理、南京市智慧耕地保护综合管理系统（一期）与村庄规划系统（一期）、南京市村庄规划“一张图”建设（一期）、监理、密评、等保等24个子项目。

# 3.启动开展智慧规划资源2023建设项目建设，包括：“一张网”存量设施设备升级完善及网络迁移与网络安全建设、批而未供数据治理、自然资源监测子系统升级完善、城市更新子系统建设、“互联网+”一体化政务服务子系统升级（2023）等30个子项目。

# 二、评价结论

## （一）组织管理情况

项目由南京市规划和自然资源局组织牵头和整体把关，南京市国土资源信息中心负责技术统筹和系统集成，联合相关技术公司，政产研紧密配合，协同开展项目工作。

1.南京市国土资源信息中心

项目整体技术统筹。牵头负责项目的规划统筹、组织协调、标准体系研究、总体架构设计、系统集成和数据治理融合等相关工作。为项目科研创新、成果转化和推广应用提供了全方位的支持。

项目协作单位。负责以下13个项目标段：一是规划和自然资源数据治理2021（一标段），二是无纸化报建及审查系统建设，三是2022年度南京市国土空间基础信息平台升级项目（二标段），四是南京市村庄规划“一张图”建设（一期），五是南京市国土空间规划“实时体检评估”系统功能研发与应用，六是2022年批而未供数据治理，七是批而未供数据治理（2023），八是城市功能综合信息图数据治理（2023），九是业务审批数据治理（2023），十是“宁资谱”指标图谱和“宁资码”数据库建设，十一是自然资源监测子系统升级完善（包1），十二是智慧耕地保护子系统升级完善及耕地保护数据治理项目（2023）（包2），十三是系统集成与信息技术咨询服务。

2.南京市城市规划编制研究中心

项目协作单位。负责以下8个项目标段：一是规划资源数据治理2021（二标段），二是南京市村庄规划“一张图”建设（一期），三是南京市国土空间规划“一张图”实施监督系统（详规模块），四是南京市国土空间详细规划辅助编制软件，五是国土空间规划编制管理系统（二期），六是国土空间规划背景下的城市设计“一张图”优化与升级（一期）二标段，七是城市设计“一张图”数据治理（一标段），八是国土空间规划编制管理子系统升级完善 (详细规划智慧应用)。

3.江苏移动信息系统集成有限公司

项目协作单位。负责以下2个项目标段：一是智慧规划资源2022“一张网”优化完善与慧眼守土二期基础设施完善，二是“一张网”存量设施设备升级完善及网络迁移与网络安全建设（标段一）。

4.江苏驰鑫达信息技术有限公司

项目协作单位。负责信创基础测试环境建设项目。

5.南京国图信息产业有限公司

项目协作单位。负责以下6个项目标段：一是规划和自然资源数据治理2021（标段一），二是2022年度南京市国土空间基础信息平台升级项目（一标段），三是耕地保护数据治理（2022），四是南京市“慧眼守土”综合动态智能监管系统（二期），五是国土空间基础信息平台和CIM平台整合升级，六是智慧耕地保护子系统升级完善及耕地保护数据治理项目（2023）（包1）。

6.吉奥时空信息技术股份有限公司

项目协作单位。负责以下10个项目标段：一是规划资源数据治理2021（二标段），二是2022年度南京市国土空间基础信息平台升级项目（一标段），三是“互联网+”一体化政务服务系统升级完善（2022）项目，四是“互联网+”一体化审批系统CAD审批端国产化改造项目，五是国土空间用途管制信息系统（一期）项目，六是国土空间规划编制管理系统（二期），七是国土空间基础信息平台和CIM平台整合升级，八是“多规合一”技术审查功能升级完善，九是用途管制子系统升级完善，十是“E集征迁”子系统及土地收益金征缴管理应用建设。

7.南京泛在地理信息产业研究院有限公司

项目协作单位。负责2022年度南京市国土空间基础信息平台升级项目（一标段）。

8.浙江万维空间信息技术有限公司

项目协作单位。负责以下3个项目标段：一是规划和自然资源数据治理2021（标段一），二是南京市自然资源监测系统（2021），三是南京市生态修复监测监管系统与生态修复数据治理。

9.北京超图软件股份有限公司

项目协作单位。负责以下2个项目标段：一是南京市智慧耕地保护综合管理系统（一期）与村庄规划系统（一期），二是“互联网+”一体化政务服务系统升级完善（2022）项目。

10.北京瞭望神州科技有限公司

项目协作单位。负责南京市“慧眼守土”综合动态智能监管系统（二期）。

11.北京世纪安图数码科技发展有限责任公司

项目协作单位。负责以下2个项目标段：一是南京市自然资源执法监管信息系统改造2021，二是南京市“慧眼守土”综合动态智能监管系统（二期）。

12.南京虎牙信息科技有限公司

项目协作单位。负责“互联网+”一体化政务服务系统升级完善（2022）项目。

13.南京国础科学技术研究院有限公司

项目协作单位。负责以下3个项目标段：一是“互联网+”一体化审批系统CAD审批端国产化改造项目，二是国土空间基础信息平台和CIM平台整合升级，三是自然资源监测子系统升级完善（包2）。

14.奥格科技股份有限公司

项目协作单位。负责以下2个项目标段：一是南京市CIM基础平台升级完善项目（2022），二是国土空间基础信息平台和CIM平台整合升级。

15.广东国地规划科技股份有限公司

项目协作单位。负责以下6个项目标段：一是规划和自然资源数据治理2021（标段一），二是南京市国土空间规划“一张图”实施监督系统（详规模块），三是城市功能综合信息图（二期）建设，四是“宁资谱”“宁资码”功能模块开发与应用，五是城市更新子系统建设，六是国土空间规划编制管理子系统升级完善 (详细规划智慧应用)。

16.洛阳鸿业迪普信息技术有限公司

项目协作单位。负责南京市国土空间详细规划辅助编制软件项目。

17.上海数慧系统技术有限公司

项目协作单位。负责以下6个项目标段：一是无纸化报建及审查系统建设，二是国土空间规划编制管理系统（二期），三是国土空间规划背景下的城市设计“一张图”优化与升级（一期）一标段，四是智慧耕地保护子系统升级完善及耕地保护数据治理项目（2023）（包1），五是“互联网+”一体化政务服务子系统升级完善（2023），六是城市设计“一张图”数据治理（二标段）。

18.上海绿建信息科技有限公司

项目协作单位。负责无纸化报建及审查系统建设。

19.北京吉威数源信息技术有限公司

项目协作单位。负责以下3个项目标段：一是规划和自然资源数据治理2021（标段一），二是南京市自然资源监测系统（2021），三是自然资源监测子系统升级完善（包2）。

20.北京城市象限科技有限公司

项目协作单位。负责“宁资谱”“宁资码”功能模块开发与应用项目。

21.南京财信网络科技有限公司

项目协作单位。负责内部控制管理子系统建设。

22.南京市测绘勘察研究院股份有限公司

项目协作单位。负责测绘及管线政务服务对接模块。

23.江苏普蓝陵信息系统监理咨询有限公司

项目监理单位。负责以下3个项目标段：一是南京市智慧规划资源2021建设项目监理服务，二是南京市智慧规划资源2022建设项目监理服务，三是南京市智慧规划资源2023建设项目监理服务。

24.江苏乾利信息科技有限公司

项目监理单位。负责南京市智慧规划资源2022建设项目监理服务。

25.江苏骏安信息测评认证有限公司

项目等保单位。负责以下2个项目标段：一是南京市智慧规划资源2022等级保护测评服务，二是南京市智慧规划资源2023等级保护测评服务。

26.江苏电子信息产品质量监督检验研究院（江苏省信息安全测评中心）

项目密评单位。负责以下2个项目标段：一是南京市智慧规划资源2022建设项目商用密码应用安全性评估，二是智慧规划资源2023建设项目密码应用安全性评估。

27.江苏金网检测认证有限公司

项目测试单位。负责智慧规划资源2023建设项目第三方测试。

28.南京宁瑞会计师事务所（普通合伙）

项目审计单位。负责南京市智慧规划资源2022建设项目和南京市规划和自然资源局行政办公系统信创改造项目工程结算审计和竣工决算审计服务。

29.江苏鼎玺会计师事务所有限公司

项目审计单位。负责智慧规划资源2023建设项目决算审计。

30.江苏鼎恒工程造价咨询有限公司

项目审计单位。负责智慧规划资源2023建设项目决算审计。

## （二）项目产出情况

1.优化完善了智慧规划资源“一张网”。

（1）更换部分存量的性能不足、技术落后的淘汰设备，补充了算力和存储资源，保证规划资源数据活动相关数据的加工存储，确保平台系统开发、测试和运行等信息化工作正常开展，补充了容灾备份资源，提升了业务系统的稳定性和可靠性；

（2）升级了网络承载和管理能力：更换部分互联网办公区接入交换机，提升了互联网区网络承载能力；建设完成运维管理区，增加运维管理区汇聚、接入交换机，提升了网络管理能力；

（3）升级完善了网络安全：增加内部威胁管理系统ITM、内网行为检测探针、通报预警模块，提升了城域网网络安全态势感知能力；新增互联网区上网行为管理设备，提升了互联网行为追踪溯源能力；扩容堡垒机授权节点，强化了安全管控策略；

（4）交付了“慧眼守土”基础设施，采购了配置图形分析 GPU 服务器、图片视频档案存储服务器和应用服务器，对“慧眼守土”夯实底层硬件基础。

2.完善了规划资源“一张图”，治理提升“一张图”数据质量。

（1）城市功能综合信息图（二期）建设，以一期建设成果以及建设技术路线为基础，建设了范围更广、类型更全面的城市功能综合信息图数据库；集成、升级和扩展了数据治理工具，形成了城市功能综合信息图生产支撑软件；完善了一期形成的要素分类、数据库标准、建设方案等设计成果；

（2）国土空间规划背景下的城市设计“一张图”优化与升级（一期），升级了城市设计“一张图”数据库库体结构，通过整理现有城市设计数据，开展了数据治理，实现向新的库体结构的迁移；

（3）2022年耕地保护数据治理，在上期数据治理工作的基础上，进一步完善了耕地数据的实时获取、汇集、建库及展示，建设了永久基本农田储备区管理模块，在最新永久基本农田划定基础上，完成成果的汇交，实现永久基本农田储备区的调整、入库等管理功能；实现耕地后备资源调查的成果汇交入库；实现耕作层剥离匹配分析功能；围绕耕地非粮化开展了耕地相关数据归集与治理工作，掌握了真实的耕地变化情况，为耕地质量监控、监测预警、统计分析等提供了有力支撑；

（4）生态修复数据治理，在土地综合整治数据基础上，补充了生态修复规划、全域综合整治、矿山整治、矿权管理、矿产资源规划等数据整理，实现生态修复存量数据的治理；

（5）2022年批而未供数据治理，根据2022年上级部门要求，在已有2009-2018年度数据清理整合基础上，整合了补充2019年批而未供数据，并对现有批而未供数据进行更新维护；

（6）南京市村庄规划“一张图”建设（一期），为乡村地区的规划审批、用地转用审批等提供了支撑，促进了全域全要素用途管制，完成了村庄规划辅助编制及建库、更新工具的研发，研发了村庄规划智能审查工具，完成了村庄规划“一张图”数据库建库，实现了村庄规划编制审批的全生命周期管理，实现了全过程留痕、全档案归集，实现了多部门协同；

（7）规划和自然资源数据治理2021（标段一、标段二），以挖掘应用数据价值为导向，强化数据分析、挖掘及关联，围绕业务工作中的难点、痛点，按照“先研究、再试点、后推开”的原则，开展了业务审批、耕地保护、土地利用开发、自然资源数据融合研究，完成了用地-场地-建筑功能-建筑空间-点状设施要素等专题数据治理。

3.升级完善了南京市国土空间基础信息平台、CIM基础平台。

（1）南京市国土空间基础信息平台升级，在原有功能基础之上，落实了部省相关建设要求，开展了接口服务改造，优化了“三库”关系，完善了数据资源目录，对定制化应用支撑、信息综合门户、数据治理系统、资源服务系统、数据共享交换系统、运维管理系统进行了功能升级完善，同时利用区块链、游戏引擎、云原生GIS等新技术手段，结合业务管理需求，开展了新技术应用建设。

（2）CIM 基础平台升级完善，通过GIS与UE4融合的高保真渲染展示，形成技术稳定、成熟可靠的、能针对不同类型三维数据的典型数据建库治理技术方案，利用不同的引擎应对各种精度下的三维场景，满足了用户的不同应用场景需求；完善了城市空间底板数据治理体系，建立构件级地理实体身份证号，开展了覆盖全市范围的精模、精工白模等数据优化治理工作；通过BIM模型全过程串通与场景动态融合，实现了BIM模型与城市CIM空间底板的动态自动更新融合机制，实现了规划报建、施工图、竣工验收全过程BIM数据串通、BIM模型与CIM场景快速融合等专项治理优化；丰富了CIM基础平台功能服务，研发了三维场景分析模拟功能，提升了CIM基础平台的服务支撑能力，促进了CIM基础平台与名城保护、城市设计、城市体检、城市更新、智慧安防等行业应用更规范高效对接融合，逐步形成CIM+智慧应用生态；完成了相关数据成果和技术与国土空间基础平台的汇交和对接集成。

4.建成或完善了用途管制信息系统、生态修复监测监管系统等多个应用系统，并落地推广应用。

2023年度具体建成或完善了以下应用系统：

（1）无纸化报建及审查系统建设，建设完成了对“互联网+”一体化政务服务审批系统的无纸化升级建设、报建端和图纸审查应用建设以及建筑方案、许可空间数据抽取建库等内容，实现了全过程无纸化审查、电子（印章）证照核发、申报材料和补正材料在线传送，并且支持图纸在线审查、图纸文件替换、版本比对等功能，实现了全流程数据电子管理；

（2）南京市自然资源监测系统2021，完善了自然资源动态监测数据库标准，建成了自然资源监测数据管理子系统、遥感影像处理子系统等4个子系统，实现了与国土空间基础信息平台对接；

（3）南京市自然资源执法监管信息系统改造2021，开发了违法清零专题模块，调整了违法处置业务流程，升级了移动端与指挥中心优化升级，实现了与相关系统平台对接；

（4）“互联网+”一体化政务服务系统升级完善（2022），升级完善了一体化业务审批系统、一体化门户、一体化移动办公系统，并集成了相关建设内容；

（5）“互联网+”一体化政务服务系统 CAD 审批端国产化改造，编制了国产化CAD系统方案编制，研发了“互联网+”一体化审批系统CAD审批端国产化改造图形端功能，与“互联网+”一体化政务服务系统、其他平台系统数据进行了对接改造，采购量配套国产CAD软件，升级了市政数字报建软件、建筑数字报建；

（6）用途管制信息系统（一期），建设了用途管制标准规范，完善了数据内容和业务流程，完成了用途管制数据治理建库工作，进行了系统集成，实现了与部的数据汇交协同。

（7）南京市生态修复监测监管系统，完善了项目全过程管理子系统，建立了移动核查监管子系统、决策应用分析子系统等系统，与相关系统进行了共享协同，开展了生态修复数据治理，完善了生态修复信息化的顶层设计；

（8）南京市国土空间规划“实时体检评估”系统功能研发与应用，完成了数据指标填报汇交模块、体检报告辅助生成模块、体检成果展示宣传模块、大数据辅助实时体检评估模块等模块的开发工作；

（9）南京市国土空间规划“一张图”实施监督系统（详规模块），进行了已有功能移植，新增或完善了控规一张图应用功能、详细规划实施评估功能；

（10）南京市国土空间详细规划辅助编制软件，研发了国土空间详细规划辅助设计、国土空间详细规划成果标准化处理、国土空间详细规划智能分析、国土空间详细规划后台配套管理等功能；

（11）南京市国土空间规划编制管理系统（二期），扩展了规划编制管理业务，对规划编制成果进行了集中管理，开发了详细规划和城市设计成果智能审查工具；

（12）南京市“慧眼守土”综合动态智能监管系统（二期），开发了升级版“慧眼守土”系统、塔基平台管理子系统、线上举报子系统、多源监测数据融合模块，实现了系统共享对接；

（13）南京市村庄规划系统（一期），建设完成了南京市村庄规划系统；

（14）智慧耕地保护综合管理系统（一期），完成了南京市耕地保护与乡村振兴信息化总体设计，建成了南京市智慧耕地保护综合管理系统。

## （三）绩效评价结论

目前，智慧规划资源2021建设项目和智慧规划资源2022建设项目已顺利完成预定建设任务，各子项目均于2023年10月26日前顺利通过了市规划和自然资源局组织的项目验收。与会专家对智慧规划资源基础设施建设升级、数据治理、平台建设、应用建设给予了高度评价。

## （四）评分结果

评价小组依据设定的评价指标体系及评分标准，通过调查访谈和现场核查，对2023年度智慧规划资源系统建设专项资金进行客观评价，总得分为96.68分，最终绩效等级“优”，具体详见报告附表。

# 三、项目成效

## （一）经济效益

1.通过淘汰部分使用年限长、性能低下和技术落后的硬件设备，更新为技术先进、性能优良的计算和存储资源，为规划资源的数据处理存储，以及相关平台系统开发、测试与运行，提供了高速稳定的硬件环境，有效提高了规划资源业务、政务和事务工作效率。

2.通过对市局网络进行集中安全管理，实现了安全监测、预警、防护和运营的一体化，为网络安全监管工作提供了决策参考，有效提高了整体网络安全水平，节约了大量的人力、物力、财力，有效降低了资金成本和管理成本。

3.通过建设项目及成果的运行与使用，践行了“用数据说话、用数据决策、用数据管理、用数据创新”的管理新机制以及信息的关联、共享与融合，助力数据挖掘利用，初步实现数据业务化与统一管理，有效提升了相关数据的利用价值。

4.通过强化信息化集约管理，避免了重复建设。国土空间基础信息平台全市统一建设，各区不再单独建设，与南京时空大数据云平台和CIM平台互为补充，特别在为横向部门提供国土空间信息服务时，由于平台的灵活性高、开放性好，并与时空大数据平台实现无缝的共享集成，各部门可不再建立空间平台，直接对接即可。

5.提高日常工作效率，降低工作成本，节省办公费用。项目在日常统计查询、专题出图、分析汇总等方面将大幅提高了工作效率，减少了人为干预、降低工作成本。

6.提升了数据共享及服务水平。项目加大了数据服务水平能力，可快速部署国土空间数据服务，为我局内部各部门及分局、政府相关部门、企事业单位提供现势的国土空间数据，数据标准化和规范化程度大幅提高，节约了大量数据重复采集、部署、维护等费用。

## （二）社会效益

1.加强三维能力建设，辅助业务沉浸式管理。实现三维场景专题应用，能够反映更加真实的现实细节，提供给用户更加真实的交互体验，提高用户的多次使用概率；更可用于精细化检索、编辑处理及信息承载，辅助深度学习，提炼知识，构建空间信息知识图谱，支持和满足各部门各类智能化应用的开发。

2.全流程数据治理，数据开放资源共享。借助全流程数据治理体系，提高了数据的质量（准确性和完整性），保证了数据的安全性（保密性、完整性及可用性），实现了数据资源在各组织机构部门的共享；推进了信息资源的整合、对接和共享，提升了全市信息共享水平，充分发挥了信息化作用。

3.通过数据治理优化，最大程度满足了《城市信息模型（CIM）基础平台技术导则》和《实景三维中国建设技术大纲（2021版）》的技术要求，最大限度发挥了既有数据成果的应用成效和价值，更好推动了南京“BIM/CIM”试点建设成果在全局、试点片区、乃至全市范围各部门的应用，为南京的空间规划、用途管制、城市建设和城市管理，提供了基础立体空间底板。

4.改善营商环境，提高办事效率。全流程无纸化报审实现了报建单位送审电子图“零跑路”“零付费”，以及各类电子数据在多部门之间的互信共享，真正让“数据跑腿”替代“人工跑腿”，大大减少了传统纸质审查模式重复晒图、往返报建的时间和费用，进一步提高了群众办事效率，为南京市营造了一个更公平、更有效率的营商环境，推进供给侧结构性改革，推动整体经济实现高质量发展。

5.打造面向服务的自然资源管理和审批的服务体系，面向自然资源调查监测评价、监管决策、政务服务应用需求，遵循“先进成熟、稳定高效、安全有序”的原则，建立了全业务全流程数字化、网络化、智能化机制，提升了专题应用服务能力。结合自然资源管理和发展的需要，建立了与整合各自然资源政务应用系统，为打造一体化的自然资源政务管理信息化体系、形成多级联动、业务协同、精准治理的自然资源管理新模式奠定了良好基础。

6.国产自主可控，增强系统安全。网络空间已成为国家继陆、海、空、天四个疆域之后的第五疆域，与其他疆域一样，网络空间也需体现国家主权，保障网络空间安全也就是保障国家主权。自主可控是保障网络安全、信息安全的前提。持续推进国产化改造，是保障网络安全和构建信息技术体系的重要措施，是建设安全可控的网络强国伟大工程的必要举措。从源头上维护网络空间国家主权、安全、发展利益，保护人民群众隐私权利。

7.理清自然资源家底，助力落实政府生态保护修复职能。通过生态修复项目全过程管理，有效提升国土空间生态修复数字化治理能力，切实落实我局国土空间用途管制和生态保护修复职责，提高政府服务效能。

8.推进生态文明建设，助力乡村振兴。实现了统筹协同、共享共治、高效高质的生态修复治理工作模式，促进了耕地保护和土地集约节约利用，助力解决一二三产融合发展用地，帮助改善农村生态环境，推进生态文明建设，助推乡村振兴。

9.提升城市治理现代化能力。坚持治理导向，针对体检评估工作中揭示的城市治理风险、短板和问题，及时查找和分析原因，提出有针对性的治理实施举措，促进城市发展方式转变和高质量发展，提升了城市治理现代化水平。

10.提高政府的决策和服务的品质。通过大量的数据挖掘，显示数据中所隐含的规律，及时掌握准确的、可靠的信息，为政府宏观决策、规划计划以及各部门的管理工作提供科学可靠的信息支持，全面提升城市规划、建设管理与服务水平，从而推进社会经济的协调发展。

11.结合实施动态开展城乡绿色发展、区域联系强度、国土开发强度、宜居环境建设、职住平衡分析等专项评价，有效辨识规划实施过程中的社会经济问题，有利于及时作出规划管理决策、修正规划布局方案、调整规划实施机制，驱动国土空间精准规划、精细管理与精明服务。

# 四、存在问题及原因分析

（一）预算执行率偏低。因财政预算压减导致部分资金计划未能执行。

（二）数据治理和共享能力还需加强。数据的全面性、准确性、现势性、关联性还不够完善，数据治理融合需持续推进，开放共享能力需持续提升，大数据在支撑协同监管、协同工作、政务服务、数字化治理和科学决策等方面作用尚未充分发挥，直接影响跨部门业务协同和规划资源整体治理能力提升。

（三）信息系统建设整合力度有待加强。按照南京市规划和自然资源信息化建设总体方案暨“十四五”建设规划要求，我局已经对局内信息系统进行了初步整合，形成了一体统筹的智慧规划资源数据底图、资源目录、门户界面、应用体系框架等，但信息化建设整体统筹集成力度仍有待加强，存在子系统数量多、合作技术单位多、技术路线分散、维护难度大等问题，对照我市“一部门一系统”相关要求还有一定的差距。

# 五、有关建议

一是建议加强对规划资源信息化建设，特别是信创工作、数据融合治理、平台集成、场景应用建设等方面的财政支持力度，这既是落实自然资源部对于自然资源数字化治理能力提升的新要求的需要，也是落实国家、省市信创替代工作要求的需要，更是响应我市智慧城市建设和城市全域数字化转型的有关要求，争取在经济运行、城市建设、民生服务、城市治理等领域发挥更大作用的需要。

二是建议持续加强规划和自然资源数据治理。在我局前期建成南京市规划和自然资源 “一张图”的基础上，针对规划和自然资源数据共享利用需求不断增长的发展形势，通过持续开展规划和自然资源数据的数据治理，不断提升数据准确性和完整性，进一步丰富规划资源数据成果，保障和拓展“一张图”数据共享应用，实现并保持“全市覆盖、标准统一、准确权威、动态更新”的目标要求，为规划资源各项业务开展提供统一的国土空间信息底板，更好地支撑全市数字化治理相关需求。

三是建议持续深化智慧规划资源系统创新建设和集成整合。基于国土空间基础信息平台，融合时空大数据、城市信息模型（CIM）等平台数据，构建高精度全时空数字底板，支撑多层级多领域场景应用；以业务标准化为基础，通过数字赋能实现业务规则优化、流程再造，构建业务全覆盖、数据全融合的“底线守护、格局优化、绿色低碳、权益维护”四大主题应用场景，实现业务融合协同，已有系统集成创新、有机融入相应场景，全面支撑数字化国土空间治理体系构建。

# 六、评价工作开展情况及其他需说明的情况

## （一）评价目的

1.全面评价2023年度智慧规划资源系统建设专项资金使用与配置、资金支出效果和重点项目支出等情况，定量和定性分析项目资金的社会、经济效益，查找资金分配和管理中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。

2.推动与规范南京市规划和自然资源政务信息化建设项目的绩效评价工作，不断提高资金管理的科学化、精细化水平。

## （二）评价原则

此次项目绩效评价遵循三项原则：一是坚持科学规范原 则，定量与定性分析相结合；二是坚持客观公正原则，严格按评价指标体系进行评价；三是坚持实事求是原则，依据调查基础数据，关注事权与财权匹配情况。重点关注项目的产出及效益情况等。本次评价共选择了4个一级指标、9个二级指标、19个三级指标，形成了此次总体评价的指标体系。

## （三）绩效目标设置情况

2023年度智慧规划资源系统建设专项资金设置了较为具体的绩效目标。决策方面，设置了立项依据充分性、立项程序规范性等6个三级指标；过程方面，设置了预算执行率、资金使用合规性等4个三级指标；产出方面，设置了实际完成率、质量达标率等3个三级指标；效益方面，设置了优化营商环境、政务服务效能等6个三级指标，目标值设置符合年度工作计划、项目管理办法的要求。

## （四）评价依据

《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划》

《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》

《自然资源三维立体时空数据库建设总体方案》（自然资办发〔2021〕21号）

《关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》（国办发[2019]11号）

《国务院办公厅关于印发国家政务信息化项目建设管理办法的通知》（国办发[2019]57号）

《中共中央关于全面深化改革若干重大问题的决定》

《江苏省自然资源信息化建设总体方案》(苏自然资发〔2021〕77 号)

《江苏省“十四五”新型基础设施建设规划》（苏政办发〔2021〕45号）

《2021年江苏省深化“放管服”改革优化营商环境工作要点》（苏政办发〔2021〕11号）

《南京市政务数据管理暂行办法》

《南京市规划和自然资源信息化建设总体方案暨“十四五”建设规划》

## 《南京市优化营商环境办法》（2021年）

## （五）评价组织实施

通过调查访谈、现场核查等形式组织绩效评价。项目涉及实物现场、使用对象多，在资料收集过程中，可采用问卷调查的形式，向利益相关方了解情况或征询意见，必要时进行实地勘察审核和了解项目真实情况，开展评估论证；项目涉及工作主体多、人员分散，在培训会、调研现场、评估会时，可组织特定人员开展访谈，了解项目应用情况，集中收集各方意见和建议。

# 附件：1.指标体系得分情况

2023年度智慧规划资源系统建设专项资金绩效评价表

| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 权重 | 指标解释及公式 | 标杆值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 决策 | 项目立项 | 立项依据充分性 | 2.5 | 项目立项是否符合法律法规、相关政策、发展规划以及部门职责、用以反映和考核项目立项依据情况 | 充分 | 2.5 |
|  |  | 立项程序规范性 | 2.5 | 项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况 | 规范 | 2.5 |
|  | 绩效目标 | 绩效目标合理性 | 2.5 | 项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际，用以反映和考核项目绩效目标与项目实施的相符情况 | 合理 | 2.5 |
|  |  | 绩效指标明确性 | 2.5 | 依据绩效目标设定的绩效指标是否清晰、细化、可衡量等，用以反映和考核项目绩效目标的明细化情况 | 明确 | 2.5 |
|  | 资金投入 | 预算编制科学性 | 2.5 | 项目预算编制是否经过科学论证、有明确标准，资金额度与年度目标是否相适应，用以反映和考核项目预算编制的科学性、合理性情况 | 科学 | 2.5 |
|  |  | 资金分配合理性 | 2.5 | 项目预算资金分配是否有测算依据，与补助单位或地方实际是否相适应，用以反映和考核项目预算资金分配的科学性、合理性情况 | 合理 | 2.5 |
| 过程 | 资金管理 | 预算执行率 | 10 | 项目预算资金是否按照计划执行，用以反映或考核项目预算执行情况，100%执行得满分，未100%按照预算执行视情况得分 | 100% | 6.68 |
|  |  | 资金使用合规性 | 5 | 项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况 | 合规 | 5 |
|  | 组织实施 | 管理制度健全性 | 5 | 项目实施单位的财务和业务管理制度是否健全，用以反映和考核财务和业务管理制度对项目顺利实施的保障情况 | 健全 | 5 |
|  |  | 制度执行有效性 | 5 | 项目实施是否符合相关管理规定，用以反映和考核相关管理制度的有效执行情况 | 有效 | 5 |
| 产出 | 产出数量 | 实际完成率 | 10 | 项目实施和实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度 | 100% | 10 |
|  | 产出质量 | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度 | 100% | 10 |
|  | 产出时效 | 完成及时性 | 10 | 项目实际完成时间与计划完成时间的比较，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度 | 按时交付 | 10 |
| 效益 | 社会效益 | 优化营商环境 | 5 | 定性评价，考察营商环境改善能力，评价为“有效改善”得权重分的100%；评级为“较好改善”得权重分的70%；评级为“不太改善”得权重分的30%；评级为“未改善”的不得分 | 有效改善 | 5 |
|  |  | 统一审批监管 | 5 | 定性评价，考察统一审批监管业务能力，评价为“有效统一”得权重分的100%；评级为“较好统一”得权重分的70%；评级为“不太统一”得权重分的30%；评级为“未统一”的不得分 | 有效统一 | 5 |
|  |  | 政务服务效能 | 5 | 定性评价，考察政务服务效能提升能力，评价为“有效提高”得权重分的100%；评级为“较有效提高”得权重分的70%；评级为“不太提高”得权重分的30%；评级为“未提高”的不得分 | 有效提高 | 5 |
|  |  | 提升规划和自然资源数字化治理能力 | 5 | 定性评价，考察规划和自然资源数字化治理能力，评价为“优”得权重分的100%；评级为“良”得权重分的70%；评级为“中”得权重分的30%；评级为“差”的不得分 | 优 | 5 |
|  |  | 支撑规划资源应用体系建设 | 5 | 定性评价，考察对于规划资源应用体系建设的支撑能力，评价为“有力支撑”得权重分的100%；评级为“较好支撑”得权重分的70%；评级为“不太支撑”得权重分的30%；评级为“未支撑”的不得分 | 有力支撑 | 5 |
|  |  | 应用并发保障 | 5 | 定性评价，考察系统整体并发用户保障能力，评价为“有效保障”得权重分的100%；评级为“较好保障”得权重分的70%；评级为“不太保障”得权重分的30%；评级为“未保障”的不得分 | 有效保障 | 5 |
| 合计 |  |  | 100 |  |  | 96.68 |